Métricas de Custo

Projeto: MechSystem – Sistema de Gestão para Oficinas Mecânicas
Versão: 1.0
Data: Maio/2026
Autor: Ryan Cristian
Diciplina: Engenharia de Software III – Prof. Alessandro Fukuta

- Objetivo

Estimar o esforço e custo do projeto MechSystem utilizando a técnica de Análise por Pontos de Função (APF) sob o padrão NESMA Estimated (Pontos de Função Estimados), complementada pelas métricas estruturais do Diagrama de Classe e do código-fonte.

A adoção do método NESMA Estimated visa simplificar a contagem, eliminando a necessidade de determinar tipos de dados (DER) e registros (RLR) para cada função, adotando pesos fixos padronizados. Esta abordagem é ideal para o desenvolvimento ágil e moderno, proporcionando estimativas rápidas e altamente precisas.

- Métricas Estruturais (Baseada no Diagrama de Classe)

  - Contagem de Entidades

| Tipo | Quantidade | Itens |
| --- | --- | --- |
| Classes Concretas | 15 | Cliente, Veiculo, OrdemServico, OrdemServicoPeca, Vistoria, ContatoOS, Peca, MovimentacaoEstoque, Servico, Usuario, Configuracao, Login, RelatorioOS, RelatorioFinanceiro, RelatorioEstoque |
| Classes Abstratas | 1 | Relatorio |
| Enumerações | 6 | OrdemServicoStatus, VistoriaStatus, NivelCombustivel, PerfilUsuario, TipoMovimentacao, TipoContato |
| Interfaces | 5 | IClienteRepository, IVeiculoRepository, IServicoRepository, IPecaRepository, IAuthService |
| Services | 4 | AuthService, UsuarioService, ConfiguracaoService, EstoqueService |
| Repositories | 4 | ClienteRepository, VeiculoRepository, ServicoRepository, PecaRepository |
| Total de Classes/Interfaces | 35 |  |

  - Atributos e Relacionamentos

- Total de Atributos: ~122

- Propriedades Calculadas: ~23

- Relacionamentos: ~14

- Análise por Pontos de Função (APF — Método NESMA Estimated)

No método NESMA Estimated, as funções de dados e transacionais recebem pesos padronizados de complexidade média, eliminando o excesso de tabelas e justificativas detalhadas.

  - Funções de Dados (ALIs e AIEs)

ALI — Arquivos Lógicos Internos (dados mantidos pelo sistema)

No método NESMA, cada ALI possui peso fixo de 7 PF.

| # | ALI | Descrição | Peso Fixo (PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Cadastro de clientes | 7 |
| 2 | Veiculo | Dados dos veículos dos clientes | 7 |
| 3 | OrdemServico | Dados gerais das Ordens de Serviço | 7 |
| 4 | Vistoria | Checklist de entrada do veículo | 7 |
| 5 | Peca | Cadastro de peças em estoque | 7 |
| 6 | Servico | Catálogo de serviços cadastrados | 7 |
| 7 | Usuario | Usuários do sistema e perfis | 7 |
| 8 | Configuracao | Parâmetros e regras de negócio da oficina | 7 |
| 9 | MovimentacaoEstoque | Histórico de entradas e saídas de peças | 7 |
| 10 | ContatoOS | Histórico de comunicações da OS | 7 |
| 11 | OrdemServicoPeca | Associação de peças utilizadas na OS | 7 |
|  | Total ALI | 11 Arquivos | 77 PF |

AIE — Arquivos de Interface Externa (dados referenciados de outros sistemas)

O sistema opera de forma local e autônoma na versão 1.0.

- Total AIE: 0 Arquivos (0 PF)

  - Funções Transicionais (EEs, SEs e CEs)

EE — Entradas Externas (operações que enviam dados para dentro do sistema)
No método NESMA, cada EE possui peso fixo de 4 PF.

| # | EE | Ação do Usuário | Peso Fixo (PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastrar Cliente | Salvar novo cliente no banco | 4 |
| 2 | Editar Cliente | Atualizar dados cadastrais | 4 |
| 3 | Excluir Cliente | Exclusão lógica/física do cliente | 4 |
| 4 | Cadastrar Veículo | Vincular novo veículo ao cliente | 4 |
| 5 | Editar Veículo | Atualizar informações do veículo | 4 |
| 6 | Cadastrar Serviço | Adicionar serviço ao catálogo | 4 |
| 7 | Criar OS | Iniciar novo orçamento de OS | 4 |
| 8 | Atualizar Status OS | Transicionar estados da OS | 4 |
| 9 | Registrar Autorização | Gravar dados de aprovação do cliente | 4 |
| 10 | Vincular Peça à OS | Adicionar peça e quantidade na OS | 4 |
| 11 | Realizar Vistoria | Gravar checklist de vistoria da OS | 4 |
| 12 | Cadastrar Peça | Incluir novo item no estoque | 4 |
| 13 | Movimentação Estoque | Entrada/Saída manual de peças | 4 |
| 14 | Cadastrar Usuário | Adicionar novos colaboradores | 4 |
| 15 | Login | Autenticar no sistema com segurança | 4 |
| 16 | Configurar Sistema | Salvar parâmetros globais da oficina | 4 |
| 17 | Registrar Contato OS | Adicionar histórico de comunicação | 4 |
|  | Total EE | 17 Transações | 68 PF |

SE — Saídas Externas (operações que exibem dados com cálculos ou lógica derivada)
No método NESMA, cada SE possui peso fixo de 5 PF.

| # | SE | Descrição | Peso Fixo (PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard BI | Exibição de KPIs dinâmicos e faturamento | 5 |
| 2 | Relatório de OS | Gráficos e totais de ordens emitidas | 5 |
| 3 | Relatório Financeiro | Consolidação de receitas, custos e lucros | 5 |
| 4 | Relatório de Estoque | Peças críticas e capital imobilizado | 5 |
| 5 | Impressão de OS | Formatação de PDF/Impressão da OS | 5 |
| 6 | Alerta de Estoque | Alerta visual de itens abaixo do mínimo | 5 |
|  | Total SE | 6 Transações | 30 PF |

CE — Consultas Externas (recuperação simples de dados sem lógica complexa)
No método NESMA, cada CE possui peso fixo de 4 PF.

| # | CE | Descrição | Peso Fixo (PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Listar Clientes | Grid de clientes cadastrados | 4 |
| 2 | Listar Veículos | Grid de veículos cadastrados | 4 |
| 3 | Listar Serviços | Tabela de serviços padrão | 4 |
| 4 | Listar OS | Grid principal de Ordens de Serviço | 4 |
| 5 | Detalhar OS | Tela com visualização completa da OS | 4 |
| 6 | Listar Peças | Tabela de inventário de estoque | 4 |
| 7 | Listar Movimentações | Histórico de auditoria do estoque | 4 |
| 8 | Listar Usuários | Colaboradores cadastrados | 4 |
| 9 | Consultar Configuração | Leitura das configurações ativas | 4 |
| 10 | Acompanhar OS (Token) | Consulta externa pública pelo cliente | 4 |
|  | Total CE | 10 Transações | 40 PF |

  - Resumo dos Pontos de Função (Não Ajustado)

Seguindo as melhores práticas modernas de desenvolvimento e as diretrizes do NESMA/IFPUG, descontinuou-se o uso do Fator de Ajuste (VAF), visto que este adiciona subjetividade ao cálculo. Adota-se diretamente o Ponto de Função Não Ajustado (PF) como métrica de volume final do software:

| Tipo de Função | Quantidade | Peso NESMA | Subtotal (PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALI (Arquivos Lógicos Internos) | 11 | 7 | 77 |
| AIE (Arquivos de Interface Externa) | 0 | 5 | 0 |
| EE (Entradas Externas) | 17 | 4 | 68 |
| SE (Saídas Externas) | 6 | 5 | 30 |
| CE (Consultas Externas) | 10 | 4 | 40 |
| TOTAL | 44 funções |  | 215 PF |

- Estimativa de Esforço e Custo

  - Produtividade e Taxa de Desenvolvimento

Utilizando uma stack moderna de alta produtividade (.NET 10 + Blazor Server + Entity Framework Core + SQLite), a velocidade de desenvolvimento e reutilização de código é maximizada.

Adota-se uma taxa de produtividade realista de 2 horas por Ponto de Função (2h/PF) para o desenvolvimento completo (incluindo testes e deploy contido localmente).

  - Esforço Estimado

- Esforço de Desenvolvimento: 215 PF × 2 horas/PF = 430 horas

- Alinhamento: O esforço calculado de 430 horas é perfeitamente condizente com a estimativa cronológica planejada no documento Matriz 5W2H. que prevê 425 horas totais de dedicação.

  - Custo do Projeto

Considerando uma taxa de mercado padrão para serviços especializados de desenvolvimento

- Valor da Hora de Desenvolvimento: R$ 100,00/h

- Custo Total de Desenvolvimento: 430 horas × R$ 100,00/h = R$ 43.000,00

- Métricas Adicionais

  - Métricas de Código (Linhas de Código — LOC)

| Camada | Linhas Estimadas (LOC) |
| --- | --- |
| Models | ~650 LOC |
| Services | ~350 LOC |
| Repositories | ~400 LOC |
| Components/Pages (Frontend) | ~2.500 LOC |
| CSS & Estilização | ~800 LOC |
| Total Estimado | ~4.700 LOC |
| Ratio LOC/PF | 4.700 / 215 = 21,8 LOC/PF (excelente densidade de funcionalidade por linha) |

  - Métricas de Complexidade e Qualidade

- Acoplamento Médio: 2,3 relacionamentos/entidade (baixo acoplamento, alta coesão).

- Herança Máxima: 2 níveis (Relatorio → Subclasses).

- Cobertura de Requisitos: 49/49 (100% dos requisitos funcionais atendidos).

- Casos de Uso Cobertos: 25/25 (100% mapeados).