TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. Informações Gerais

- Nome do Projeto: MechSystem – Sistema Integrado de Gestão para Oficinas Mecânicas

- Autor / Gerente do Projeto: Ryan Cristian Alves da Cruz

- Instituição: FATEC Franca – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2. Propósito e Justificativa do Projeto

O setor de manutenção automotiva (oficinas mecânicas e auto centers) carece frequentemente de ferramentas de gestão que unam usabilidade e conformidade jurídica. Muitos estabelecimentos ainda operam com processos manuais ou sistemas defasados, resultando em descontrole de estoque, falta de previsibilidade financeira e passivos legais por falhas na documentação.

O MechSystem tem o propósito de resolver essas dores através de uma aplicação web moderna, digitalizando o fluxo operacional desde a entrada do veículo até a entrega. O sistema justificará sua adoção ao oferecer módulos de Business Intelligence (B.I.) integrados, controle rigoroso de estoque e emissão de Ordens de Serviço blindadas juridicamente pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Procon.

3. Objetivos do Projeto e Critérios de Sucesso (Metas SMART)

- Objetivo Tecnológico: Desenvolver e implantar um Produto Mínimo Viável (MVP) utilizando o ecossistema .NET 10, com interface reativa via Blazor Server e persistência de dados via Entity Framework Core com SQLite.

- Objetivo Operacional: Automatizar o ciclo de vida das Ordens de Serviço (OS), reduzindo o tempo de criação de orçamentos e garantindo que 100% das peças utilizadas tenham baixa automática no controle de estoque assim que a OS for alterada para "Em Andamento".

- Objetivo Estratégico: Prover um Dashboard gerencial que exiba em tempo real indicadores de desempenho, como Ticket Médio, Funil de Serviços e Distribuição de Receitas.

- Critério de Sucesso: Aprovação do Trabalho de Graduação (TG) pela banca avaliadora da FATEC, atestando a funcionalidade plena dos requisitos estipulados e a ausência de falhas impeditivas (blockers) de segurança e acesso.

4. Escopo Preliminar

O que está incluído (In Scope):

- Autenticação e Autorização baseada em Claims e Perfis de Acesso (RBAC: Administrador, Atendimento, Mecânico).

- Cadastros relacionais (Repositórios) para Clientes e Veículos.

- Módulo de Ordens de Serviço com separação matemática de valores (Mão de Obra vs. Peças) e status de fluxo.

- Módulo de Controle de Estoque com integração comercial (Graceful Degradation de valores) e histórico de movimentações (Entrada/Saída/Cancelamento).

- Vistoria de entrada obrigatória e parametrizável para os veículos.

- Painel administrativo para configurações globais do sistema.

- Geração de relatórios e layouts para impressão nativa em navegador.

O que não está incluído (Out of Scope):

- Emissão direta de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e/NFS-e) via webservices da SEFAZ.

- Aplicativo Mobile nativo (Android/iOS) para clientes finais.

- Integrações de pagamento nativas (Gateway de Cartão de Crédito/PIX automático).

5. Requisitos de Alto Nível

- Arquitetura: O sistema deve operar sob a arquitetura Cliente-Servidor (Blazor Interactive Server Mode).

- Segurança: As senhas dos usuários devem ser compulsoriamente encriptadas utilizando algoritmos modernos (BCrypt). O sistema deve isolar módulos destrutivos (como a exclusão de registros) exclusivamente para o perfil Administrador.

- Legalidade: As Ordens de Serviço impressas devem conter os requisitos mínimos estipulados pelo CDC (dados das partes, previsão de entrega, termo de autorização e discriminação de custos).

6. Premissas e Restrições

- Premissas: Assume-se que o ambiente de implantação/apresentação (local ou nuvem) suportará o tráfego de WebSockets exigido pelo Blazor Server. Assume-se também a viabilidade do banco de dados relacional (SQLite para desenvolvimento/apresentação, preparado para migração futura para PostgreSQL).

- Restrições: O cronograma do projeto está estritamente limitado ao calendário acadêmico de Trabalhos de Graduação. O desenvolvimento deverá utilizar prioritariamente tecnologias open-source e ferramentas com licenças gratuitas (estudantis), garantindo custo zero de infraestrutura na fase de testes.

7. Riscos Preliminares

| Risco | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Complexidade no controle de transações de estoque (ex: falha ao estornar peças em OS cancelada). | Alto | Implementação rigorosa de logs de movimentação e testes unitários/manuais específicos no repositório de serviços. |
| Acesso indevido a dados sensíveis (LGPD). | Médio | Aplicação estrita da matriz RBAC, ocultando dados de clientes para o perfil "Mecânico". |
| Perda de conexão em ambiente de apresentação. | Médio | Manter uma cópia do sistema rodando em ambiente localhost (Kestrel) com o banco de dados atualizado no dia da defesa. |

8. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Desenvolvedor / Autor: Ryan Cristian Alves da Cruz (Responsável pela engenharia de software e documentação).

- Orientador(a) / Banca Avaliadora: Professores da instituição de ensino (Avaliam a qualidade acadêmica, padrão de código arquitetural e domínio sobre as regras de negócio).

- Dono/Gestor da Oficina Mecânica (Cliente Fictício/Alvo): Usuário principal do perfil Administrador e beneficiário do painel de Business Intelligence.

- Equipe Operacional (Atendentes e Mecânicos): Usuários do sistema de PDV e apontamento de serviços.x